FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Document 00

Registre Documentaire & Changelog

Index de version, écarts consolidés et feuille de route des sprints

Version : 1.3

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Objet de ce document

Ce registre est le point d'entrée unique du référentiel documentaire firmware Fortico. Il liste l'état courant de chaque document (version, date, statut), résume les révisions majeures, et consolide tous les écarts/hypothèses encore ouverts, dispersés à travers les documents individuels. À consulter avant toute lecture d'un document spécifique, pour vérifier qu'on lit bien la dernière version.

# 2. Registre de version

| Document | Titre | Version | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Firmware Development Handbook | 1.1 | À jour |
| 02 | Firmware Architecture Specification | 2.0 | À jour — couches L0-L5 renumérotées, FSM à deux niveaux |
| 03 | Coding Standard | 1.2 | À jour — framework Arduino (12/07/2026) |
| 04 | Driver Development Guide | 2.0 | À jour — GPS fusionné dans Sim7600Driver |
| 05 | Service Development Guide | 2.0 | À jour |
| 06 | Manager Development Guide | 2.0 | À jour — 5 nouveaux managers |
| 07 | RTOS Design Guide | 3.0 | À jour — EventBusTask/TimeService/ConfigService intégrés |
| 08 | MQTT Specification | 1.1 | À jour |
| 09 | API & JSON Specification | 1.1 | Écart connu : champ fuel absent du schéma JSON (types::TelemetryPacket l'a déjà) |
| 10 | Hardware Integration Guide | 1.1 | À jour |
| 11 | Test & Validation Guide | 1.1 | À jour |
| 12 | Firmware Onboarding Guide | 1.1 | À jour |
| Sprint 0 | Environnement, Architecture, Configuration et Workflow | 4.0 | À jour — framework Arduino |
| Sprint 1 | HAL — Développement de la couche d'abstraction matérielle | 2.0 | À jour — implémentation Arduino-ESP32 |
| Feuille de route | Plan de Stage — Semaines 3 à 12 | 1.0 | À jour |
| include/ | 30 fichiers .h (interfaces/types/constants/utils) + 9 config | 1.0 | Figé — voir §3 |

# 3. Fondation include/ — statut figé

39 fichiers au total (9 config/ + 6 interfaces/ + 10 types/ + 7 constants/ + 7 utils/), tous compilés individuellement et ensemble (build+link+run testés). Considéré comme figé depuis le 12/07/2026 — toute modification doit repasser par une revue explicite, pas un ajout silencieux dans un module.

# 4. Décision majeure — Framework Arduino (12/07/2026)

ATTENTION — Le projet est passé d'ESP-IDF natif à Arduino (via PlatformIO, framework=arduino). Ceci dévie de la SOP d'origine (« PlatformIO, C++ (ESP-IDF) »), assumé pour accélérer 3 stagiaires juniors sur les 10 semaines restantes (bibliothèques Arduino disponibles : TinyGSM, PubSubClient, ArduinoJson, Adafruit_PN532, RTClib, Preferences). Documents impactés et mis à jour : Sprint 0 (v4.0), Document 03 (v1.2), Sprint 1 (v2.0), utils/timer_utils.h. Le modèle FreeRTOS (Document 07 — tâches, priorités, files, mutex) N'A PAS changé : Arduino-ESP32 s'exécute au-dessus du même FreeRTOS/ESP-IDF, pas à côté.

# 5. Décision — diagramme « Architecture Finale (Arduino + FreeRTOS + EventBus) »

Reçu le 12/07/2026. Les 4 éléments sont maintenant tranchés :

| Élément | Statut | Détail |
| --- | --- | --- |
| Framework Arduino | TRANCHÉ (adopté) | Voir §4 |
| RelayManagerTask = priorité 4 (diagramme) vs 6 (Document 07) | TRANCHÉ (priorité 6 conservée) | Le diagramme alignait Relay sur les autres managers ; rejeté pour préserver la garantie de non-famine |
| EventBusTask centralisé | TRANCHÉ (adopté avec 1 exception) | Confirmé le 12/07/2026 (Document 07 v3.0 §4bis). Exception maintenue : q_relayCmd reste en écriture directe, hors EventBus, pour ne pas ajouter de latence sur le chemin le plus critique |
| TimeService et ConfigService | TRANCHÉ (adopté) | Intégrés au Document 07 v3.0 §4bis.2/4bis.3 et task_config.h |

# 6. Feuille de route des sprints

Détail complet (répartition par personne, triage cœur de cible / stretch goals, rythme hebdomadaire) dans le document « Feuille de route — Plan de Stage Semaines 3 à 12 ».

| Sprint | Semaines | Contenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2 | Environnement, architecture, configuration, workflow | Validé (v4.0, Arduino) |
| Sprint 1 | 3-4 | Fondation (Lead) + HAL (3 stagiaires, 3 lots) | En cours — v2.0 Arduino livrée |
| Sprint 2 | 5-6 | Drivers — Sim7600, RFID, RTC, Relay, Fuel, Battery, SD, Button, LED, Buzzer | À venir |
| Sprint 3 | 7-8 | Managers (8 cœur de cible, 2 en stretch) | À venir |
| Sprint 4 | 9-10 | Services (5 cœur de cible, 3 en stretch) | À venir |
| Sprint 5 | 11-12 | Tests, corrections, intégration finale, démonstration | À venir |

# 7. Écarts et hypothèses consolidés

| # | Sujet | Document(s) | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonde carburant sur GPIO36 — broche/conditionnement non validés hardware | 10 §5.3, pin_config.h | OUVERT |
| 2 | TemperatureDriver absent de l'UML finale (probable omission) | 04 §1, 10 §5 | OUVERT |
| 3 | Nombre réel d'UART exposés par le breakout SIM7600E-L1C (canal AT partagé supposé unique) | 04 §5.2, 10 §5.4 | OUVERT |
| 4 | Seuil d'anomalie carburant (détection vol) non défini | 06 §5 | OUVERT |
| 5 | Champ fuel absent du schéma JSON Document 09 (présent dans types::TelemetryPacket) | 09, telemetry_types.h | OUVERT |
| 6 | Hôte MQTT, APN par défaut : valeurs d'exemple à confirmer avec le backend | 08, network_config.h | OUVERT |
| 7 | EventBusTask centralisé, TimeService, ConfigService | voir §5 | OUVERT |
| 8 | Modes réels de PowerManager (SLEEP) non spécifiés fonctionnellement | 02 §5.1, 06 §11 | OUVERT — feature flag désactivé par défaut |
| 9 | Ratio de calibration Fuel/Battery (valeurs d'exemple, non calibrées physiquement) | hardware_config.h | OUVERT |

# 8. Comment lire ce référentiel

- Ce document (00) pour l'état courant.

- Document 01 pour la vision et la gouvernance.

- Sprint 0 puis Sprint 1 pour l'environnement et le travail en cours.

- Document 02 pour l'architecture de référence complète.

- Documents 03-12 selon l'affectation (voir Document 01 §7).